Приложение № 22

Изисквани документи за искане за плащане по

ПОДПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ“

Документи при подаване на искане за междинно плащане:

- Искане за плащане – оригинал по образец НДЕФ;

- Междинен финансов доклад * - оригинал по образец НДЕФ;

- Междинен технически отчет * - оригинал по образец НДЕФ;

- Копия на потвържденията от Националната агенция за приходите и Агенция “Митници“ по т. 3 от Решение № 788 / 28.11.2014 г. на Министерски съвет;

- Копия от разходооправдателни документи, доказващи изпълнението на отчитаните дейности ;

- Декларация (свободен текст) от Кмета на общината, че банкова сметка №……… ще се използва за разплащане по съответния проект – оригинал, представя се при първо искане за плащане в оригинал;

- Копия от Актове и протоколи по наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството - образец от №1 до №16 съставени през съответния период за който се иска междинно плащане;

- Копие на заповедна книга;

- Контролен лист Приложение № 15 Отчет проверка на място на изпълнение на проекти – оригинал по образец НДЕФ);

- Копие от Протокол/Акт (Образец 19) за Извършени СМР, придружен от подробна количествена сметка по фасади и етажи;

- Заменителна таблица ако е приложима (образец на НДЕФ в оригинал).

- Копия на декларации по Наредба №РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за съответствие на основните материали по позициите от Акт - образец  №19;

- Други (паспорти на котел и др.);

Забележка: Освен на хартия, оригиналните документи могат да се представят и като електронни документи, подписани с КЕП. Всички копия на изискваните документи, освен ако не е указано че се изискват в оригинал, могат да се представят и като  електронен документ или сканирано копие, заверено с електронен подпис.

Документи при подаване на искане за окончателно плащане:

- Искане за плащане – оригинал по образец НДЕФ;

- Междинен финансов отчет * - оригинал по образец НДЕФ;

- Междинен технически отчет * - оригинал по образец НДЕФ;

- Финален финансов отчет – оригинал по образец на НДЕФ;

- Финален технически отчет – оригинал по образец на НДЕФ;

- Копия на потвържденията от Националната агенция за приходите и Агенция “Митници“ по т. 3 от Решение № 788 / 28.11.2014 г. на Министерски съвет;

- Копия от разходооправдателни документи, доказващи изпълнението на отчитаните дейности ;

- Копия от Актове и протоколи по наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството - образец от №1 до №16 съставени за периода на последното междинно плащане;

- Копие на заповедна книга;

- Контролен лист Приложение № 15 Отчет проверка на място на изпълнение на проекти – оригинал по образец НДЕФ);

- Копие от Протокол/Акт (Образец 19) за Извършени СМР, придружен от заменителна таблица (образец на НДЕФ в оригинал);

- Заменителна таблица от всички плащания до момента.

- Копия на декларации по Наредба №РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за съответствие на основните материали по позициите от Акт - образец  №19;

- Копия на договорите за строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол, включително окончателни доклади и/или приемо-предавателни протоколи.

- Други (Технически паспорт, паспорти на котел и др.);

- Писмо за определяне на отговорно лице за работа със системата на ЕнЕфект - www.municipalenergy.net с данни за контакт.

- Протокол за  потвърждение на постигнатите енергийни спестявания в съществуващи сгради за целите на ЕЕОУДГ към ИПК на НДЕФ

- Доклад от оценка на резултатите от изпълнените мерки за повишаване на енергийната ефективност в сграда.

Документи след осъществяване на междинно плащане:

В срок до 10 дни след получено плащане от страна на НДЕФ, се представят следните документи:

1.Платежни нареждания за всички плащания към изпълнителите, придружени с копие от съответното банково извлечение.

2. Документи за деклариране на ДДС (за месеците, в които фактурите са включени  в дневника за покупките) - представят в срок до 20-то число на месеца, следващ последно плащане.

2.1.Дневник на покупките;

2.2.Справка-Декларация за данък върху добавената стойност;

2.3. Уведомление за приемане на справката за ДДС от НАП;

2.4. Извадки от счетоводната система.

Документи след осъществяване на последно плащане:

В срок до 10 дни след получено плащане от страна на НДЕФ, се представят следните документи:

1.Платежни нареждания за всички плащания към изпълнителите, придружени с копие от съответното банково извлечение.

2. Документи за деклариране на ДДС (за месеците, в които фактурите са включени  в дневника за покупките) - представят в срок до 20-то число на месеца, следващ последно плащане.

2.1.Дневник на покупките;

2.2.Справка-Декларация за данък върху добавената стойност;

3.3. Уведомление за приемане на справката за ДДС от НАП;

Счетоводни справки за отразяване на разходо-оправдателните документи в счетоводството на Бенефециера:

1.Извадка (копие) от инвентарната книга;

2. Извадка от счетоводната система за заприходяване на новопридобитите/ подобрени активи, резултат от изпълнението на проекта;

3. Амортизационен план;

4. Документи, доказващи получаването и освобождаването на гаранциите за добро изпълнение, съгласно договора с Изпълнителя.

Необходими документи за окончателно приключване на проекта:

1. Копие от Удостверение за въвеждане в експлоатация;

2. Копие на Технически паспорт издаден след изпълнение на проекта;

3. Копие от Протокол за потвърдени количества спестена енергия в сградата – на хартиен носител и на електронен носител във формат .xls, съгласно чл. 22, ал.1, т.6 от НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 16 декември 2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

4. Доказателства (снимки) за поставена информационна табела за проекта (табела по образец на НДЕФ).

Документи, които се представят ежегодно за периода след стартиране на изпълнението на проекта до пет години след неговото приключване:

- Документи и/или материали, потвърждаващи реализиране на дейности, водещи до промяна на поведението на ползвателите на обекта за подобряване на неговата енергийна ефективност, съгласно Приложение 18 от Оперативното ръководство.

- Всяка година до 28 февруари да представят справка от системата, за месечното енергийно потребление и разходите за енергия за предходната година (от януари до декември).